  → Prozessparadigma
→ geben grobe Struktur von Softwareprozessen vor.
→ geht nicht auf konkrete Rollen, Zuständigkeiten oder detailierte Abläufe ein.
→ Kernaktivitäten der SE können unterschiedlich ablaufen, daher gibt es
unterschiedliche Vorgehensmodelle.
→ Welche Phasen sind Vertreten, wie kommt man von Phase A nach B… .
→ Paradigmen: Wasserfall-Modell, V-Modell, Evolutionäre Entwicklung.

→ Softwareprozessmodell-Rahmenwerk
→ Softwareprozessmodell-Rahmenwerk folgt der im Prozessparadigma vorgestellten
Struktur, z.B.: Wasserfall-Modell, V-Modell oder Evolutionäre Entwicklung.
→ Aufbauend auf Prozessparadigma werden Rahmenwerke erstellt:	Rational Unifie Process (RUP), V-Modell XT, Scrum
→ Rollen, Zuständigkeit, Aktivitäten und deren Abläufe.
→ Blaupause für Softwareprozessmodell, das an Unternehmen angepasst werden muss.

→ Softwareprozessmodell
→ Rollen festlegen, durchzuführende Aktivitäten festlegen, Reihenfolge der
Aktivitäten festlegen, Werkzeuge festlegen… .

→ Notwendigkeit für Prozessparadigma, Prozessmodell-Rahmenwerk u. SW-Prozessmodell
→ Organisatorische Komplexität.
→ Bedingt durch Beteiligung verschiedener Rollen.
→ Vielfältige Aktivitäten.

→ Unterschied zwischen SPM-Rahmenwerk und individuellen SPM
→ SPM-Rahmenwerk: Vorlage für Erstellung eigenes individuelles SPM.
→ Eigenschaften SPM-Rahmenwerk:
→ Folge vorgegebener Strukturen des Prozessparadigmas.
→ Erweiterte Struktur des Prozessparadigmas um detaillierte Beschreibung
zu: Rollen, Zuständigkeit, Aktivitäten und deren Abläufe.
→ Eigenschaften Softwareprozessmodell:
→ Berücksichtigt organisationsbedingte Besonderheiten.
→

→ Wasserfallmodell
→ Phasen vollständig abschließen, erst dann Übergang zur nächsten Phase.
→ Immer ein Ergebnis-Artefakt wird an nächste Phase gereicht.
→ Durch sequenziellen Ablauf gut Planbar (Management).

→ V-Modell
→ Wie Wasserfall nur um Quallitätssichernde Phasen erweitert.

→ Vor- und Nachteile Wasserfallmodell
→ Vorteil aus Managementsicht:
→ Gliederung des SW-Prozesses in Phasen samt definierten Ergebnissen.
→ Aktuellen Zustand und Projektfortschritt überwachen.
→ Organisatorische Zuständigkeiten festlegen.
→ Nachteil aus Managementsicht:
→ Starre Reihenfolge (Widerspruch der Erkenntnisgetriebenheit).
→ Start nachfolgender Phasen erst bei vollständigen Abschluss der aktuellen Phase.
→ Maßnahmen zur QS bremsen Projektfortschritt.

→ Evolutionäre Entwicklung
→ Grundidee (Aufbau)
→ Erstellung des Softwaresystems in mehreren sich wiederholenden Zyklen.
→ Ablauf eines Zyklus
→ Festlegen welche Funktionen in diesem Zyklus umgesetzt werden sollen.
→ Umsetzen der Funktionen.
→ Integration der neuen Funktionen in das bestehende System.
→ Testen und Bewerten der aktuellen Softwareversion.

-------------Evolutionäre Entwicklung----------------
→ Iterativ (Software wird durch Durchlauf mehrere Sprints erstellt).
→ Inkrementell (Software gewinnt immer mehr an Funktionalität, durch Integration der
neuen Funktionalität (nach Durchlauf der Phasen), in die Software).

---------------V-Modell XT----------------------------
→ Projekttypen.
→ das eigene Softwareprojekt in Projekttyp einordnen.
→ Projekttypen:
→ Für Auftraggeber, Auftragnehmer?
→ für jeden Projekttypen wird beschrieben, welche Vorgehensbausteine
eingesetzt werden müssen und welche optional sind.

→ Projektdurchführungsstrategien und entscheidungspunkte.
→ In Entscheidungspunkten wird entschieden ob eine Projektfortschrittsstufe (Phase)	erreicht wird.
→ In Entscheidungspunkten ist definiert, welche Produkte, Ergebnisse fertiggestellt werden.
→ Reihenfolge der Entscheidungspunkte wird in der Projektdurchführungsstrategie	festgelegt.
→ Projektdurchführungsstrategie abhängig vom Projekttyp.

→ Vorgehensbausteine.
→ WAS von WEM in einem Projekt zu tun ist.
→ Beschreiben: Aktivitäten, Rollen, Ergebnisse die in den Aktivitäten produziert werden.
→ Projekttyp entscheidet, ob sie zur Anwendung kommen müssen oder nicht.

→ Referenzen.
→ Definieren: Rollen, Aktivitäten, Artefakte.

------------- Rational Unified Prozess (RUP) -------------
→ Einteilung des Softwareprojekts in 4 Phasen.
→ Inception: RE, Spezifikation, Architektur.
→ Elaboration: Anforderungen verfeinern,
Architektur beschreiben.
→ Construktion: Programmcode erzeugen.
→ Transition: Überführung in Betriebsumgebung.

------------Scrum-------------
- Sprint
→ Herzschlag von Scrum.
→ Länge:
→ zwischen einer und vier Wochen.
→ Im Sprint laufen alle Aktivitäten zur Produktentwicklung ab.
→ Ablauf:
→ 1. Sprint Planung:
→ Festlegen der Menge an Anforderungen die umgesetzt werden sollen.
→ Festlegen wie die Anforderungen umgesetzt werden sollen.
→ Produkt Owner:
Sortiert alle Anforderungen in einem Product Backlog.
→ Product Backlog:
→ Liste mit allen bekannten Anforderungen.
→ Anforderungen wie Stapel aufgelistet und zwar von
klar definierten Anforderungen bis zu sehr wage
ermittelten Anforderungen.
→ Obersten klar definierten Anforderungen werden
zu erst im Sprint umgesetzt.
→ Entwicklungsteam sieht sich die Liste vom Product Owner an.
→ Team schätzt, wie viele Einträge es in diesem Sprint schaffen kann.
→ Überlegt, wie sie diese Anforderungen Umsetzten will.
→ Sprint Backlog
→ Plan des Entwicklungsteams, in dem die Anforderungen
stehen, die im Sprint umgesetzt werden sollen und
wie sie umgesetzt werden sollen.
→ Sprint Ziel festlegen.
→ Team gemeinsam mit dem Product Owner.

→ 2. Daily Scrum:
→ Team trifft sich jeden Tag zur Überprüfung des Fortschritts.
→ Jeden Tag, zur gleichen Zeit, am selben Ort.
→ Update bezüglich des Sprint Ziels.
→ Berichten:
→ Was habe ich gestern für Das Sprint Ziel getan?
→ Was werde ich heute für das Sprint Ziel tun?
→ Hindernisse mitteilen bzw. wo sehe ich das
Sprint Ziel gefährdet?

→ 3. Produktinkrement:
→ Teilprodukt von dem was Entwickelt wird.
→ Entwicklungsteam stellt es vor.
→ Sprint Review.

→ 3. Sprint Retrospektive .
→ Änderung an Vorgehensweise.